1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18.457.552-3 | 20.995.901-1 | 16.754.362-6 |
| Nombres | Joaquín | Maykol | Jorge |
| Apellidos | Reyes | Vargas | Escobar |
| Roles | Scrum Master/ DEV/QA | DEV/QA | DEV/QA |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema web de gestión de pedidos para restaurante |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema web que permite registrar productos, tomar pedidos, visualizar órdenes en cocina y generar un balance diario de ventas. Está diseñado para mejorar la organización interna del restaurante sin necesidad de integrarse directamente con sistemas de pago. |
| Problemática detectada | Los restaurantes pequeños y medianos suelen trabajar con sistemas manuales o poco organizados, lo que genera errores en pedidos, descoordinación con cocina y dificultades al cuadrar las ventas al final del día. |
| Solución esperada | Desarrollar una aplicación web simple que centralice los pedidos, muestre la información en cocina y permita llevar un registro claro de las ventas realizadas durante la jornada. |
| Objetivos generales | Optimizar la gestión de pedidos y el control diario de ventas en un restaurante mediante una plataforma web simple y funcional. |
| Objetivos específicos | - Crear un sistema para registrar productos y sus preparaciones - Permitir a los usuarios ingresar pedidos de forma rápida - Mostrar los pedidos en cocina de manera clara y ordenada - Registrar automáticamente las ventas del día - Generar un resumen diario que permita cuadrar con sistemas de pago externos |
| Alcance del proyecto | El sistema permitirá gestionar pedidos dentro del restaurante, visualizar órdenes en cocina y generar reportes básicos de ventas. No incluirá integración directa con sistemas de pago, sino que servirá como apoyo para el control interno. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El desarrollo de este proyecto surge a partir de una problemática común en muchos restaurantes pequeños y medianos: la falta de herramientas digitales simples que permitan gestionar de manera eficiente el flujo de pedidos y el control de ventas. En muchos casos, los pedidos se toman de forma manual, ya sea en papel o de memoria, lo que genera errores frecuentes, confusiones entre el personal y retrasos en la preparación de los platos. A esto se suma la dificultad de llevar un registro claro de lo vendido durante el día, lo que complica el cierre de caja y puede generar diferencias con los sistemas de pago utilizados. Por otro lado, existen soluciones tecnológicas en el mercado, pero muchas de ellas resultan costosas, complejas o sobredimensionadas para negocios que no necesitan todas esas funcionalidades. Esto crea una brecha entre la necesidad real del negocio y las herramientas disponibles. El público objetivo de este proyecto son: - restaurantes pequeños y medianos - locales con atención en mesa - negocios que buscan digitalizar su operación sin grandes inversiones La motivación principal es ofrecer una solución intermedia: un sistema simple, funcional y fácil de usar, que permita mejorar la organización interna sin exigir conocimientos técnicos avanzados ni grandes cambios en la forma de trabajo. En este contexto, el proyecto representa una oportunidad concreta de modernizar procesos básicos del restaurante, mejorar la comunicación entre áreas y facilitar la toma de decisiones a partir de información clara.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo de manera flexible, iterativa y colaborativa. Esta metodología es especialmente adecuada para este tipo de proyectos, ya que permite avanzar por etapas, realizar mejoras continuas y adaptarse a cambios o ajustes en los requerimientos a medida que se desarrolla la solución. El trabajo se dividirá en ciclos cortos llamados sprints, donde en cada uno se desarrollarán funcionalidades específicas del sistema. Al finalizar cada ciclo, se revisarán los avances y se realizarán ajustes si es necesario. Las etapas principales del proyecto serán: - Levantamiento de requerimientos Se identifican las necesidades del sistema, funcionalidades principales y alcance del proyecto. - Diseño del sistema Se definen las pantallas, estructura de datos y funcionamiento general de la aplicación. - Desarrollo Se implementan las funcionalidades principales, como gestión de productos, pedidos y visualización en cocina. - Pruebas y validación Se revisa el correcto funcionamiento del sistema, detectando y corrigiendo errores. - Entrega final Se presenta el sistema funcional junto con la documentación correspondiente. En cuanto a la organización del equipo: - Un integrante estará enfocado en el desarrollo del frontend (interfaz y experiencia de usuario) - Otro en el backend (lógica del sistema y manejo de datos) - Y otro en testing, documentación y coordinación general Esta distribución permite trabajar de forma ordenada, asegurando que cada parte del sistema sea desarrollada y validada correctamente.

5. Descripción técnica de la solución

Detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

La solución propuesta corresponde a una aplicación web construida bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el usuario interactúa a través de una interfaz visual (frontend), la cual se comunica con un sistema backend encargado de procesar la información y gestionar los datos. Desde el punto de vista técnico, el sistema estará compuesto por los siguientes elementos: ### Infraestructura La aplicación será accesible desde un navegador web, lo que permite su uso en distintos dispositivos como computadores, tablets o pantallas en cocina, sin necesidad de instalar software adicional. Inicialmente, el sistema puede ejecutarse en un entorno local o en un servidor básico, lo que facilita su implementación y pruebas. ### Arquitectura de software Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, donde: - El frontend se encarga de la interacción con el usuario - El backend gestiona la lógica del sistema - La base de datos almacena la información Esta estructura permite mantener el sistema ordenado, facilitando su mantenimiento y futuras mejoras. ### El proyecto F.I.G. usa una arquitectura desacoplada (frontend y backend separados): ### Backend — Laravel 13 ### Ubicación: backend-laravel/ ### Framework: Laravel (laravel/framework ^13.8) ### Lenguaje: PHP 8.3+ ### Función: API REST en JSON (/api/...) ### Consola: Artisan (php artisan serve, migraciones, tests, etc.) ### Frontend — JavaScript vanilla (sin React/Vue/Angular) ### Módulos ES6 en frontend/js/ (App.js, WaiterView.js, ApiClient.js, etc.) ### Servidor local: npx serve en el puerto 5173 ### Estilos: Tailwind CSS (vía CDN en index.html) ### Iconos: Lucide ### Base de datos — PostgreSQL (Supabase) ### Motor: PostgreSQL ### Hosting: Supabase (cloud) ### Laravel se conecta con Eloquent/PDO (DB_CONNECTION=pgsql) Se utilizará una base de datos relacional como: - Supabase (PostgreSQL) En ella se almacenarán los productos, pedidos y ventas del sistema, permitiendo mantener un registro ordenado de la información. ### Funcionamiento general del sistema El flujo principal será el siguiente: - El usuario registra productos en el sistema - Se ingresan pedidos desde la interfaz - Los pedidos se muestran en la pantalla de cocina - Permitir a los garzones gestionar las mesas de manera dinámica y fluida - Una vez preparados, se marcan como completados - El sistema registra automáticamente la venta - Al final del día, se genera un resumen de ventas - Al final de la semana, se genera un dashboard de visualización ### Consideraciones técnicas El sistema está diseñado para ser: - simple de implementar - fácil de usar - escalable a futuro Además, permite incorporar mejoras posteriormente, como control de stock más avanzado o integración con otros sistemas.

6. Plan de Trabajo

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición y armar Equipo | Definir con el cliente necesidades y edificar un equipo de trabajo | Reuniones y entrevistas | 2 Semana | Scrum y Producto Owner | Acá se edifica el proyecto, se implementan los requerimientos y necesidades para el sistema. |
| 2.- | Planificación |  |  | 1 Semana | Equipo completo y Product owner | Tiempo necesario para determinar el orden que se abarcara el proyecto, y que tecnologías incluirá. |
| 3.- | Entrega 1 | Primera entrega del Proyecto | Presentación | 1 Semana | Equipo completo |  |
| 4.- | Levantamiento de requisitos. | Definir funcionalidades del sistema. | Reuniones, documentación. | 1 Semana | Equipo Completo | La Base del proyecto, donde se definirá el comportamiento y funcionalidades principales. |
| 5.- | Diseño del sistema. | Definir estructura y pantallas. | Diagramas, Bocetos. | 1 Semana | Analista | Al finalizar, se conversa con el quipo y se ajustan detalles si es necesario. |
| 6.- | Desarrollo Backend. | Crear API y lógica. | IDE, Spring Boot. | 2 Semanas. | Backend. | Base funcional el primer pilar para conectar posteriormente el Front. |
| 7.- | Desarrollo Frontend. | Interfaces de usuarios. | VS Code, navegador. | 1 Semanas. | Frontend. | Enfocado en la usabilidad, y facilidad para usuario promedio. |
| 8.- | Entrega 2 | Segunda entrega | Presentación | 2 semanas |  |  |
| 9.- | integración | Conectar Frontend con Backend. | API. | 2 Semanas | Equipo. | Pruebas básicas de comunicación. |
| 10.- | Test Unitario | Detectar Errores o fallos en el sistema | Testing | 2 Semanas | QA/ Equipo | Ajustes finales |
| 11.- | Refinamiento |  |  | 1 Semana |  |  |
| 12.- | Entrega 3 | última entrega | Presentación | 2 Semana |  | Desarrollo de plan de pruebas para la totalidad del proyecto, identificando las áreas de mejora para la entrega final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura del sistema | Anexo con diagramas de la arquitectura general y de cada una de las vistas del sistema | https://drive.google.com/drive/folders/1KN7PIyxM91ZohLoj-Y_g4le0_N74fNQ8?usp=sharing |
| 2 | Trello | Tablero con las tareas y actividades hechas y por hacer | https://trello.com/invite/b/69fcc278ff5e150c4212c872/ATTI2ea958f24fe8a11f569e9d35a3ca470b5B05A76B/proyecto-fig |
| 3 | Respositorio github | Contiene el código fuente del proyecto | https://github.com/giorgio1187/figfigfig |
| 4 | Plan de pruebas | Evidencia de la estrategia y ejecución de las pruebas de QA | https://drive.google.com/drive/folders/1V-eI5NKnzbtGIJqMbEOD8_pr2EeOzh1P?usp=sharing |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 Análisis y diseño |  |  |  | Fase 2 Desarrollo del Sistema |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 Pruebas e integración |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición y armar Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test unitarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refinamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.